**BÁO CÁO TUẦN 7**

Họ tên: Phạm Thúy Hằng

Lớp: DA21TTB

| **Tuần** | **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Kết quả dự kiến** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 11/11/2024  đến 17/11/2024 | - Nghiên cứu về lý thuyết.  - Phân tích yêu cầu, khảo sát thị trường để xác định các tính năng cần có cho website.  - Thiết kế giao diện người dùng.  - Xây dựng cơ sở dữ liệu. | - Cơ sở lý thuyết được hoàn thiện.  - Các yêu cầu hệ thống, hoàn thành thiết kế giao diện.  - Cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định, các mối quan hệ được thiết lập. |
|  | Từ 18/11/2024  đến 24/11/2024 | - Triển khai chức năng đăng nhập/đăng ký cho khách hàng và quản trị viên. | - Hoàn thành chức năng người dùng, quản lý sản phẩm. |
|  | Từ 24/11/2024  đến 01/12/2024 | - Xây dựng module quản lý sản phẩm, bao gồm các chức năng thêm, sửa, xóa, và phân loại sản phẩm. | - Hoàn thành chức năng quản lý sản phẩm. |
|  | Từ 01/12/2024 đến 08/12/2024 | - Phát triển chức năng giỏ hàng, quản lý đơn hàng và thanh toán. | - Các chức năng được hoàn thiện |
|  | Từ 08/12/2024 đến 15/12/2024 | - Tối ưu hóa giao diện website cho các thiết bị di động, đảm bảo hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình. | - Giao diện được tối ưu cho đa thiết bị, hỗ trợ người dùng di động tốt. |
|  | Từ 15/12/2024 đến 22/12/2024 | - Thực hiện kiểm thử toàn bộ hệ thống. | - Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, khắc phục các lỗi phát sinh. |
|  | Từ 22/12/2024 đến 29/12/2024 | - Cải thiện hiệu suất hệ thống dựa trên kết quả kiểm thử. | -Website chính thức được triển khai và tài liệu hoàn thiện. |